****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13.05.2016 № 23

|  |
| --- |
| Об утверждении программы по проведению работ для улучшения качества питьевого водоснабжения на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2018 годы |

В связи с уточнением программных мероприятий и с изменением расходных обязательств бюджета сельского поселения,

Администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу по проведению работ для улучшения качества питьевого водоснабжения на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2018 годы в редакции согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования

Стешинского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области Т.А.Михайлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования Стешинского сельского поселения Холм-Жирковский район Смоленской области

от «13» мая 2016г. № 23

**программа**

**по проведению улучшения качества водоснабжения населения , на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района**

**Смоленской области на 2016-2018годы**

**паспорт**

**по проведению улучшения качества водоснабжения населения на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района**

**Смоленской области на 2016-2018годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор программы | Администрация Стешинского сельского поселения  Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Стешинского сельского поселения  Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Стешинского сельского поселения  Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Наименование муниципальной адресной целевой программы | программа по проведению улучшения качества водоснабжения населения, на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области на 2016-2018годы |
| Цель и задачи адресной целевой программы | Цель - обеспечение населения Стешинского сельского поселения Холм-Жирковскогорайона Смоленской области  качественной питьевой водой из источников нецентрализованного и централизованного  водоснабжения;  задачи – питьевая вода должна по своему составу и свойствам соответствовать требованиям санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02);  . |
| Задачи, значения показателей задач муниципальной адресной целевой программы | Основными задачами программы является:  Улучшение качества питьевого водоснабжения жителей Стешинского сельского поселения  - Планируется обустроить 3  водоразборных колонки  бетонными кольцами, отмостками;  - произвести чистку двух колодцев;  - роизвести замену водопровода 150 метров в д. Стешино.  -. Ежегодно заключать договора с аккредитованной лабораторией по контролю питьевого водоснабжения как централизованных систем, так и нецентрализованных на радиологические показатели  - приобрести дезинфицирующие средства для проведения плановой и внеплановой дезинфекции источников водоснабжения |
| Характеристика программных мероприятий | - формирование муниципальной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по проведению |
| Срок реализации адресной целевой программы (достижения показателей цели) | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования адресной целевой программы | Общая стоимость выполнения адресной целевой программы составляет 120,00 тыс.руб., из них за счет средств:  - местных бюджетов –120,00 тыс.руб. |
| Адрес размещения муниципальной адресной целевой программы в сети «Интернет» | Официальный сайт [**holm**.admin-smolensk.ru](http://holm.admin-smolensk.ru/)  Муниципального образования «Холм-Жирковскийрайон» Смоленской области. |

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации муниципальной адресной целевой программы

1. По состоянию на 01.01.2016 года по оперативным данным Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области используются для питьевых и хозяйственных нужд населением воды из существующих источников централизованного нецентрализованного водоснабжения.

На территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области жители строят сами для себя шахтные колодцы и бурят скважены.

1. **Основные цели и задачи программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения в 2016-2018 годах.**

1. Основными целями реализации адресной целевой программы является:

- обеспечение населения Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области качественной питьевой водой из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев, скважен);

- улучшение условий в обеспечении населения Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области питьевой водой из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

-улучшение качества питьевой воды из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

2. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

Основными задачами программы является:

Улучшение качества питьевого водоснабжения жителей Стешинского сельского поселения

- Планируется обустроить 3 водоразборных колонки бетонными кольцами, отмостками;

- произвести чистку двух колодцев ;

- произвести замену водопровода 150 метров в д. Стешино.

-. Ежегодно заключать договора с аккредитованной лабораторией по контролю питьевого водоснабжения как централизованных систем, так и нецентрализованных на радиологические показатели

- приобрести дезинфицирующие средства для проведения плановой и внеплановой дезинфекции источников водоснабжения

**III. Объемы и источники финансирования программы.**

1. Объем финансирования адресной программы за счет средств местного бюджета в 2016-2018 годах составит 120,00тыс.руб**.**

 средства местного бюджета –  **120,00тыс.** руб.

2. Распределение общего объема финансирования адресной целевой программы представлено в приложении 1.

**1V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.**

Программа  по проведению улучшения качества водоснабжения населения на территории Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области будет способствовать  созданию благоприятных условий для проживания населения, бесперебойному и качественному водоснабжению населения.

**V. Финансовое обеспечение реализации программы.**

Объем финансирования программы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Стешинского сельского поселения составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 10тыс. руб.;

в 2017 году – 45 тыс.руб.

в 2018 году – 65тыс. руб.;

..

Дополнительными источниками финансирования мероприятий программы могут быть средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

**VI. Сроки и этапы реализации программы.**

Реализация программы рассчитана на 2016-2018 годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий программы.

Целевые показатели

реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Ед.изм. | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период | | | | |
| 2-год  до планового периода  2014 | 1 – год  до планового  периода  2015 | 1-й год  планового периода  2016 | 2-й год  планового  периода  2017 | 3-й год планового периода  2018 |  |  |
| Показатель 1. Увеличение удовлетворенности населения деятельностью руководителей органа местного самоуправления. | %. | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| Показатель 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью подключения к сетевому водоснабжению в соответствующем году. | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Показатель 4.Уровень благоустроенности населенных пунктов. | % | 45 | 55 | 60 | 65 | 65 |  |  |